스마트팜 수익 최적화 엔진

XGBoost 기반 머신러닝 설계표 v1.0

환경변수 → 생육 → 수확량 → 수익 예측 및 최적화 전체 구현 계획

2026-05-15

# 1. 데이터 소스 스키마 & 불일치 현황

농진청 2018~2022년 공공 데이터와 이암허브 실측 데이터의 컬럼명·단위·키 구조가 다르므로, 학습 전에 반드시 정규화가 필요합니다.

## 1.1 파일별 스키마 비교

| 항목 | 환경 (시간별) | 생육 (주간 조사) | 생산 (일별) | 재배정보 | 이암허브 환경 | 이암허브 생육 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시간 단위 | 1시간 | 1~2주 (조사일) | 1일 (출하일) | 작기 1회 | 1시간 | 수시 (조사일) |
| 지역 키 | 도, 시군 | 도, 시군 | 도, 시군 | 지역(도), 시군 | 없음 (코드만) | 없음 (코드만) |
| 농가 키 | 농가명 (숫자 코드) | 농가명 (숫자 코드) | 농가명 (숫자 코드) | 농가명 | 농가명 (a5 형식) | 농가명 (a5 형식) |
| 작기 키 | 작기 (1/2) | 작기 (1/2) | 작기 (1/2) | 작기, 연도 | 없음 | 없음 |
| 온도_내부 | 온도_내부 | - | - | - | 온도_내부[celsius[℃]] | - |
| CO₂ 컬럼 | 잔존CO2 (ppm, ~548) | - | - | - | 잔존CO2[percent[%]] (실제값 588=ppm) | - |
| 누적일사량 | 누적일사량_외부 (단위 없음) | - | - | - | 누적일사량_외부[J/cm2] | - |
| 생육 측정값 | - | 초장, 엽수, 엽장, 엽폭, 관부직경 (단위 없음) | - | - | - | 초장[cm], 엽수[개], 관부직경[mm] |
| 날짜 형식 | YYYY-MM-DD HH:mm | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | YYYY/MM/DD HH:mm | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |

※ 빨간색: 직접 조인 불가능한 불일치 / 주황색: 파싱 변환 필요

## 1.2 공통 조인 키 설계 (farm_day_key)

모든 데이터를 하나의 학습 레코드로 합치기 위해 공통 키를 정의합니다. 핵심은 농가 식별자와 날짜를 기준으로 모든 데이터 소스를 연결하는 것입니다.

공통 조인 키 (farm_day_key) 구성 공식:

# farm_day_key = 도코드_시군코드_품목코드_작기_농가코드_날짜

# 예: KY_GY_ST_1_058_2018-10-16

farm_day_key = {

region_code  : normalize_region(도, 시군),  # 2자리 도코드 + 시군코드

crop_code    : normalize_crop(품목),         # ST=딸기 / CT=방울토마토 / TM=완숙토마토 ...

season       : int(작기),                    # 1 또는 2

farm_id      : normalize_farm_id(농가명),    # 숫자 "058" → "F058" / "a5" → 레지스트리 조회

date         : parse_date(날짜).strftime("%Y-%m-%d"),

}

## 1.3 컬럼 정규화 계산식 (Normalization Rules)

소스마다 다른 컬럼명·단위를 canonical name으로 통일합니다. 이 규칙이 ETL 파이프라인의 핵심입니다.

| Canonical Name | 소스 컬럼명 (2018) | 소스 컬럼명 (이암허브) | 단위 | 변환 계산식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| temp_internal | 온도_내부 | 온도_내부[celsius[℃]] | °C | re.sub(r"\[.*?\]", "", col_name) → strip → map |
| humidity_int | 상대습도_내부 | 상대습도_내부[percent[%]] | % | strip units from column name |
| co2_ppm | 잔존CO2 (실제 ppm) | 잔존CO2[percent[%]] ← 잘못된 단위 | ppm | if 컬럼명에 "percent" AND 값>100 → 그대로 ppm 사용 if 값<=1.0 → ×10000 환산 (예: 0.0588 → 588ppm) |
| solar_rad | 일사량_외부 | 일사량_외부[W/m2] | W/m² | strip units |
| solar_rad_cum | 누적일사량_외부 (단위 모호) | 누적일사량_외부[J/cm2] | J/cm² | 2018: W·h/m² 추정 → ×3600/10000 → J/cm² 이암허브: 그대로 사용 |
| soil_temp | 토양온도 | 토양온도[celsius[℃]] | °C | strip units |
| temp_external | 온도_외부 | 온도_외부[celsius[℃]] | °C | strip units |
| plant_height | 초장 (cm 가정) | 초장[centimeter[cm]] | cm | float(값) — 단위 명시 없는 2018은 cm 가정 |
| leaf_count | 엽수 | 엽수[개] | 개 | int(float(값)) |
| crown_diameter | 관부직경 (cm 가정) | 관부직경[millimeter[mm]] | mm | 2018: ×10 (mm로 통일) 이암허브: 그대로 mm 사용 |
| yield_kg | 총출하량 (kg 가정) | - | kg | float(값) |
| revenue_krw | 판매금액 | - | 원 | int(값) — 결측시 yield_kg × KAMIS단가 보간 |
| plant_area_m2 | 식부면적 (재배정보) | - | m² | float(값) — farm_day_key의 farm_id 기준 JOIN |
| date | YYYY-MM-DD HH:mm | YYYY/MM/DD HH:mm | date | pd.to_datetime(값, infer_datetime_format=True).date() |

## 1.4 이암허브 익명 농가코드 → farm_registry 매핑

이암허브 데이터(a5, a6 등)는 도/시군/작기 정보가 없습니다. farm_registry.json에 아래 필드를 추가하여 JOIN할 수 있습니다.

# api/data/farm_registry.json 확장 스키마

{

"farms": [

{

"farm_id"      : "a5",          // 이암허브 코드

"legacy_id"    : null,          // 2018~2022 농가명 코드 (있을 경우)

"region"       : "전북",

"sigun"        : "군산",

"crop_ko"      : "딸기",

"source"       : "ieamhub",     // "rda_2018" | "rda_2019" | "ieamhub" | "farmer_input"

"plant_area_m2": 1000,

"season_start" : "2025-10-01", // 정식일 — GDD 누적 기준점

}

]

}

## 1.5 시간 해상도 정렬 계산식 (Time Alignment)

환경(시간별) → 일별 집계 후 생육/생산 데이터와 JOIN합니다.

# 환경 데이터 시간별 → 일별 집계

env_daily = env_hourly.groupby(["farm_day_key", "date"]).agg({

"temp_internal"  : ["mean", "max", "min"],  # 평균/최고/최저 온도

"humidity_int"   : "mean",

"co2_ppm"        : "mean",

"solar_rad"      : ["mean", "sum"],          # 일조량 합계도 중요

"soil_temp"      : "mean",

"temp_external"  : "mean",

}).reset_index()

# GDD (적산온도) 계산 — 기준온도: 딸기 5°C, 토마토 10°C

BASE_TEMP = {"딸기": 5.0, "방울토마토": 10.0, "완숙토마토": 10.0, "참외": 10.0, "파프리카": 10.0}

env_daily["gdd"] = (env_daily["temp_internal_mean"] - base_t).clip(lower=0)

env_daily["gdd_cumsum"] = env_daily.groupby("farm_day_key")["gdd"].cumsum()

# 생육 데이터: 주간 → 일별 선형 보간

growth_interp = growth.set_index("date").resample("D").interpolate("linear")

# 최종 JOIN

master = env_daily.merge(growth_interp, on=["farm_day_key","date"], how="left")

master = master.merge(production,       on=["farm_day_key","date"], how="left")

master = master.merge(farm_registry,    on="farm_id",               how="left")

# 2. 단계별 구현 계획 (5-Phase)

데이터 정확도를 단계적으로 높이는 구조로, 각 단계 완료 후 검증 게이트를 통과해야 다음 단계로 진행합니다.

| Phase 1 데이터 ETL & 공통 마스터 구축 (2~3주) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 목표 | 모든 소스 데이터를 정규화하여 단일 master 테이블 생성 |  |  |  |
| 검증 게이트 | master 테이블 row 수 ≥ 50만, 결측률 ≤ 15% |  |  |  |
| No | 세부 작업 |  | 산출물 | 비고 |
| 1-1 | farm_registry.json 확장 — 이암허브 코드↔지역/품목/면적 매핑 |  | master_train.parquet (farm_day_key, date, 전체 피처) |  |
| 1-2 | 컬럼명 정규화 함수 구현 (정규식으로 단위 제거, canonical name 매핑) |  |  |  |
| 1-3 | CO₂ 단위 자동 감지 로직 (값>100 → ppm 그대로, 값≤1 → ×10000) |  |  |  |
| 1-4 | 관부직경 단위 통일 (이암허브 mm 기준, 2018 cm→mm 변환 ×10) |  |  |  |
| 1-5 | 날짜 파싱 통일 (pd.to_datetime infer_datetime_format=True) |  |  |  |
| 1-6 | 환경 시간별 → 일별 집계 (mean/max/min + GDD 누적) |  |  |  |
| 1-7 | 생육 주간 → 일별 선형 보간 |  |  |  |
| 1-8 | farm_day_key 생성 및 4개 소스 JOIN |  |  |  |
| 1-9 | 결측값 처리 전략 (환경 결측 → 전후 보간, 생육 결측 → 해당 farm 평균) |  |  |  |
| 1-10 품질 리포트 생성 (파일별 결측률, 이상치 감지) |  |  |  |  |

| Phase 2 XGBoost M1 생육 예측 모델 학습 (2주) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 목표 | 환경 변수 → 생육 지표(초장·엽수·GDD) 예측, R² ≥ 0.70 |  |  |  |
| 검증 게이트 | GroupKFold(5) R² ≥ 0.70, RMSE 초장 ≤ 5cm |  |  |  |
| No | 세부 작업 |  | 산출물 | 비고 |
| 2-1 | 피처 선정: temp_internal_mean/max/min, humidity_int, co2_ppm, solar_rad_sum, gdd_cumsum, soil_temp |  | stage1_growth.pkl + stage1_meta.json (R², RMSE, feature_importance) |  |
| 2-2 | 파생 피처 생성: temp_deviation (최적온도 대비), co2_bonus (400ppm 초과분), rh_deviation |  |  |  |
| 2-3 | 타겟 변수: plant_height, leaf_count, crown_diameter (다중 출력) |  |  |  |
| 2-4 | GroupKFold 교차검증 — farm_id를 그룹으로 (농가 과적합 방지) |  |  |  |
| 2-5 | XGBoost MultiOutputRegressor 학습 (n_estimators=500, max_depth=6, learning_rate=0.03) |  |  |  |
| 2-6 | SHAP 분석으로 피처 중요도 산출 → 불필요 피처 제거 |  |  |  |
| 2-7 | 배포 게이트 통과 시 stage1_growth.pkl 저장 |  |  |  |

| Phase 3 XGBoost M2 수확량 예측 모델 학습 (2~3주) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 목표 | M1 출력 + 환경 → yield_kg/m² 예측, MAPE ≤ 20% |  |  |  |
| 검증 게이트 | Walk-forward 검증 MAPE ≤ 20%, 방향 정확도 ≥ 75% |  |  |  |
| No | 세부 작업 |  | 산출물 | 비고 |
| 3-1 | 피처: M1 출력(plant_height, leaf_count) + temp_internal, solar_rad, ec_dsm + lag_7d, lag_14d |  | stage2_yield.pkl + stage2_meta.json (MAPE, direction_accuracy) |  |
| 3-2 | lag 피처 생성: 7일·14일 전 yield 이력 (시계열 leakage 방지 필수) |  |  |  |
| 3-3 | 작기(season) 내에서만 lag 적용 — 다음 작기 첫 행은 lag=0 |  |  |  |
| 3-4 | 타겟: yield_kg_per_m2 = 총출하량 / 식부면적 |  |  |  |
| 3-5 | Walk-forward 시계열 교차검증 (첫 60% train, 이후 20% 간격으로 확장) |  |  |  |
| 3-6 | XGBoost Regressor 학습 + 조기 종료(eval_metric=mape) |  |  |  |
| 3-7 | 80% 예측 구간 산출 (Quantile Regression XGBoost, alpha=0.1/0.9) |  |  |  |
| 3-8 | 배포 게이트 통과 시 stage2_yield.pkl 저장 |  |  |  |

| Phase 4 수익 최적화 엔진 고도화 (2주) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 목표 | 실데이터 기반 비용 계산 + What-If 시뮬레이션 정확도 향상 |  |  |  |
| 검증 게이트 | 추천 상위 환경 변경 채택 시 실측 수익 ≥ 예측치의 80% |  |  |  |
| No | 세부 작업 |  | 산출물 | 비고 |
| 4-1 | 소득조사표 Excel 파싱 → income_survey.json 실데이터 입력 |  | profit_optimizer v2 (실데이터 비용) + A/B 테스트 로그 스키마 |  |
| 4-2 | env_stats.json 실데이터 기반 작목별 최적 범위 및 조정 델타 갱신 |  |  |  |
| 4-3 | 비용 단가 정교화: 에너지(전기요금 연동), 자재(비료·농약), 인건비 분리 |  |  |  |
| 4-4 | What-If 시뮬레이터에 2변수 동시 조정 로직 추가 (max_simultaneous=2) |  |  |  |
| 4-5 | profit_optimizer의 horizon_days를 작기 잔여일 기준으로 동적 계산 |  |  |  |
| 4-6 | 추천 결과 A/B 테스트 구조 (실적용 농가 vs 미적용 농가 비교) |  |  |  |

| Phase 5 농가 입력 데이터 수집 & 지속 학습 (상시) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 목표 | 실운영 농가 데이터를 학습에 통합하여 모델 지속 개선 |  |  |  |
| 검증 게이트 | 신규 데이터 누적 후 MAPE 5%p 개선 또는 유지 |  |  |  |
| No | 세부 작업 |  | 산출물 | 비고 |
| 5-1 | 농가 입력 API 설계 (/farmer/input) — 수동 입력 + IoT 자동 수신 통합 |  | 지속 학습 파이프라인 + 농가 피드백 DB 스키마 |  |
| 5-2 | 입력 데이터 품질 검증 자동화 (범위 이탈, 급격한 변화 이상치 감지) |  |  |  |
| 5-3 | source 필드로 데이터 출처 추적 (rda / ieamhub / farmer_input) |  |  |  |
| 5-4 | 가중치 샘플링: 최근 2년 데이터 2배 가중, 농가별 커스텀 모델 옵션 |  |  |  |
| 5-5 | 월 1회 재학습 스케줄 (새 데이터 ≥ 1000행 조건) |  |  |  |
| 5-6 | 재학습 전후 성능 비교 — 개선 시만 모델 교체 (deployment_gate.py 활용) |  |  |  |
| 5-7 | 농가별 피드백 루프: 추천 채택 여부 → reward 신호로 활용 |  |  |  |

# 3. XGBoost 모델 아키텍처 상세

## 3.1 전체 피처 맵 (입력 → 파생 → 모델)

| 피처 그룹 | Canonical Name | 파생 피처 | 사용 모델 | 중요도 순위 (예상) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 온도 | temp_internal_mean/max/min | temp_deviation = ¦mean - 최적온도¦ gdd = clip(mean - base_t, 0) gdd_cumsum = 누적합 | M1 생육, M2 수확량 | ★★★★★ (1위) |
| CO₂ | co2_ppm | co2_bonus = clip(co2-400,0)/100 co2_efficiency = co2 / solar_rad (광합성 효율) | M1 생육 | ★★★★☆ (2위) |
| 습도 | humidity_int_mean | rh_deviation = ¦mean - 75¦ vpd = 계산 (증산량 추정) | M1 생육 | ★★★☆☆ (3위) |
| 일사량 | solar_rad_mean, solar_rad_sum | dli = solar_rad_sum × 0.0864 (일적산광량 mol/m²/d) | M1 생육, M2 수확량 | ★★★★☆ (2위) |
| EC (양액) | ec_dsm | ec_deviation = ¦ec - 최적EC¦ | M2 수확량 | ★★★☆☆ (3위) |
| 생육 지표 (M1 출력) | plant_height, leaf_count, crown_diameter | leaf_area_index = leaf_count × leaf_width × 0.75 | M2 수확량 (M1 캐스케이드 입력) | ★★★★★ (1위) |
| 이력 (Lag) | lag_7d_yield, lag_14d_yield | rolling_7d_mean, rolling_14d_std (변동성) | M2 수확량 | ★★★★☆ (2위) |
| 시간 피처 | month, week_of_season, days_since_planting | season_phase = days / total_season_days | M1, M2 모두 | ★★★☆☆ (3위) |
| 농가 정적 정보 | plant_area_m2, greenhouse_type (Label Enc.) | - | M2 수확량, M4 비용 | ★★☆☆☆ (5위) |

## 3.2 XGBoost 하이퍼파라미터 가이드

| 파라미터 | M1 생육 예측 | M2 수확량 예측 | M3 매출 예측 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n_estimators | 500~800 | 400~600 | 300 | early_stopping_rounds=50과 함께 사용 |
| max_depth | 6 | 5 | 4 | 과적합 방지. 피처 수 적을수록 낮게 |
| learning_rate | 0.03 | 0.03 | 0.05 | n_estimators와 반비례로 조정 |
| subsample | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 데이터 무작위 샘플링 (과적합 방지) |
| colsample_bytree | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 피처 무작위 선택 비율 |
| min_child_weight | 10 | 5 | 3 | 최소 리프 샘플 수. 농가별 데이터 불균형 완화 |
| 교차검증 방식 | GroupKFold(5) 그룹=farm_id | Walk-forward (시계열 엄격) | Walk-forward | M1은 농가 과적합 방지, M2는 미래 leakage 방지 |
| eval_metric | rmse (다중출력) | mape | mape |  |

# 4. 농가 입력 데이터 확장 구조

실운영 농가의 데이터를 체계적으로 수집하고 학습 루프에 통합하는 설계입니다. 데이터 소스가 다양해도 farm_day_key 기반으로 자동 병합됩니다.

## 4.1 데이터 소스 계층 구조

| 레이어 | 데이터 소스 | source 태그 | 갱신 주기 | 학습 가중치 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 공공 | 농진청 RDA 2018~2022 (공개 데이터) | rda_20xx | 연 1회 (배치) | 1.0× (기준 가중치) | 낮음 |
| L1 이암허브 | 이암허브 센터 실측 (환경+생육) | ieamhub | 월 1회 (ZIP) | 1.5× (고품질 실측) | 중간 |
| L2 IoT 자동 | 농가 센서 자동 수집 (API 연동) | farmer_iot | 1시간 (실시간) | 2.0× (최신 실운영) | 높음 |
| L3 수동 입력 | 농가 앱/웹 수동 입력 (작업일지 등) | farmer_input | 수시 (이벤트) | 1.5× (단, 검증 후) | 중간 |
| L4 피드백 | 추천 결과 채택 여부 (농가 피드백) | feedback | 이벤트 기반 | Reward 신호로 활용 | 최고 |

## 4.2 농가 입력 API 스키마 (/v1/farmer/submit)

# POST /v1/farmer/submit

{

"farm_id"    : "F058",           // 등록된 farm_id (farm_registry에 존재해야 함)

"source"     : "farmer_input",   // L0~L4 레이어 태그

"timestamp"  : "2026-05-15T08:00:00+09:00",

"env": {

"temp_internal"  : 22.5,       // °C — canonical name 사용 (단위 포함 불가)

"humidity_int"   : 72.0,       // %

"co2_ppm"        : 850.0,      // ppm

"solar_rad"      : 320.0,      // W/m²

"ec_dsm"         : 2.1,        // dS/m

"soil_temp"      : 19.5        // °C

},

"growth": {                       // 선택 필드 (주간 조사 시만 입력)

"plant_height"   : 35.2,       // cm

"leaf_count"     : 7,

"crown_diameter" : 18.5        // mm

},

"production": {                   // 선택 필드 (출하 시만 입력)

"yield_kg"       : 48.5,       // kg (총출하량)

"revenue_krw"    : 475000      // 원 (실제 판매금액, 선택)

},

"work_log": {                     // 선택 필드 (작업 이벤트)

"action"         : "co2_increase",

"note"           : "CO2 공급기 세팅 변경"

}

}

# 서버 응답 — 입력 검증 결과 + 즉시 추천 반환

{

"status"     : "ok",

"farm_day_key" : "JB_GS_ST_1_F058_2026-05-15",

"validation" : { "outliers": [], "missing": [] },

"recommendation": [              // profit_optimizer 즉시 실행 결과

{ "rank":1, "action": "CO2 농도 +200ppm", "profit_delta": 42000 }

]

}

## 4.3 입력 데이터 품질 자동 검증 규칙

| 검증 항목 | 임계값 | 처리 방식 | 계산식 / 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 온도 범위 이탈 | -5°C ~ 50°C | 경고 + 보류 | if not (-5 <= temp <= 50): flag="outlier_range" |
| 급격한 온도 변화 | 시간당 ±10°C | 이상치 플래그 | if abs(temp_t - temp_t-1) > 10: flag="spike" |
| CO₂ 단위 자동 감지 | 값 > 100 → ppm | 자동 변환 | if co2 <= 1.0: co2 *= 10000 # percent→ppm elif co2 <= 10: co2 *= 1000 # 0.1%→ppm |
| 습도 범위 | 0% ~ 100% | 자동 클리핑 | humidity = clip(humidity, 0, 100) |
| 초장 vs 이전 측정 | 14일간 ≤ 40cm 증가 | 경고 플래그 | if height_delta / days > 3.0: flag="growth_anomaly" |
| 출하량 vs 면적 | yield ≤ 5 kg/m²/일 | 이상치 플래그 | if yield_kg / plant_area_m2 > 5: flag="yield_outlier" |
| 타임스탬프 순서 | 미래 시각 불가 | 거부 | if timestamp > now() + 1h: reject("future_timestamp") |

## 4.4 지속 학습 트리거 조건

| 트리거 유형 | 조건 | 재학습 범위 | 배포 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 누적 | 신규 데이터 ≥ 1,000행 | M1 + M2 전체 재학습 | 새 MAPE ≤ 기존 MAPE + 2% 시 교체 |
| 정기 스케줄 | 매월 1일 (cron: 0 2 1 * *) | M1 + M2 + M3 (가격 모델) | 성능 비교 후 자동 교체 |
| 성능 저하 감지 | 최근 7일 MAPE > 30% | 긴급 재학습 (해당 작목) | 관리자 승인 후 교체 |
| 계절 전환 | 작기 시작일 ±7일 | 시간 피처 + GDD 초기화 후 M1 재학습 | 자동 교체 (계절 모델) |

# 5. 전체 구현 로드맵 요약

| 단계 | 기간 | 핵심 산출물 | 검증 지표 | 목표치 | 데이터 정확도 개선 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 ETL | 2~3주 | master_train.parquet | 결측률 | ≤ 15% | 조인 키 통일 → 7년 데이터 통합 → CO₂ 단위 오류 수정 |
| Phase 2 M1 | 2주 | stage1_growth.pkl | R² | ≥ 0.70 | Stub → 실모델 교체 (생육 예측 정확도 획기적 향상) |
| Phase 3 M2 | 2~3주 | stage2_yield.pkl | MAPE | ≤ 20% | lag 피처 추가 → 수확량 예측 신뢰도 확보 → 최적화 엔진 실용화 |
| Phase 4 최적화 | 2주 | optimizer v2 | 추천 정확도 | ≥ 80% | 소득조사표 실비용 반영 → 수익 최적화 추천 품질 향상 |
| Phase 5 학습루프 | 상시 | 지속학습 파이프라인 | MAPE 개선율 | 5%p/년 | 농가 데이터 누적 → 작목별/지역별 특화 모델 자동 생성 |

※ 가장 먼저 해야 할 것: Phase 1의 ETL 파이프라인 완성 — 데이터 없이는 모델도 없습니다. 7년치 ZIP 파일 언압축부터 시작하세요.