SFIO 학습부터 플랫폼 운영까지

5개 영역 통합 마스터플랜

학습 데이터 → 모델링 → 알고리즘 → 추진 방안 → 플랫폼 구축·운영

2026년 5월 ~ 2028년 5월 (24개월) · 38억원 · 5,000농가 목표

# 영역 1. 학습 데이터 구축 (5단계)

| Step | 단계 | 작업 | 도구 | 기간 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 원천 데이터 수집 | 13개 자료/API 일괄 다운로드 | Python + Airflow | 2주 | ✓ 9/13 완료 |
| 2 | 정제 (Cleaning) | 결측치/이상치 처리 | pandas + dbt | 1주 | ✓ 완료 |
| 3 | 시간→주 단위 | KAFFTC 시간별 → WMA4 | pandas resample | 1주 | ✓ 770행 |
| 4 | 농가 매칭+익명화 | 5년+이암허브 통합 | GroupKFold ID | 1주 | ✓ 13,246/313 |
| 5 | 15개 변수 추출 | 환경 9 + lag 5 + baseline | FeatureEngineer | 2주 | ✓ R²=0.80 ★ |

[학습 데이터 구축 결과]

- 총 13,246행 / 313 농가 / 4작목 (딸기·완숙·방울·참외)

- v6.0 합성 5,000행 완전 미사용 - 정직성 확보

- 외부 R²=0.80 (KAB+SCI 영역 도달)

- 수집 비용 0원 (전부 무료 정부 데이터)

# 영역 2. 모델링 (5단계 진화)

| Step | 단계 | 알고리즘 | 결과 R² | 향상 | 교훈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | baseline | LightGBM 단순 | 0.14 (정직) | 기준점 | v6.0 누수 발견 |
| 2 | LSTM | LSTM (8주) | 0.55 (KFold) | +0.41 | 시계열 중요 |
| 3 | 앙상블+lag | XGB+LGB+lag 5 | 0.78 (hold-out) | +0.23 | 앙상블 안정 |
| 4 | 정규화+EB | z-score + Empirical Bayes | 0.82 (hold-out) | +0.04 | 농가 차이 흡수 |
| 5 | 외부+통합 ★ | GroupKFold + 통합 학습 | 0.80 (외부) ⭐ | +0.25 | SCI 영역 진입 |

# 영역 3. 알고리즘 구축 (9+1 모듈 상세)

| 모듈 | 이름 | 알고리즘 | 목표 성능 | 학습 기간 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 수확량 | XGB+LGB 앙상블 | R²=0.80 ★ | 2주 | ✓ 달성 |
| M2 | 단가 | 시계열 회귀 | R²=0.65 | 2주 | ⏳ 가능 |
| M3 | 비용 (39항목) | 다중 회귀 | R²=0.80 | 1주 | ⏳ 가능 |
| M4 | 등급 | Multinomial 분류 | 정확도 75% | 2주 | ⏳ aT API |
| M5 | 출하 시기 | M1×M2 + ARG max | R²=0.70 | 1주 | ⏳ 결합 |
| M6 | 환경 권장 (RL) | PPO/SAC | Reward 0.80 | 4주 | ⏳ 가능 |
| M7 | 첫수확 (AFT) | Accelerated FT | C-index 0.75 | 2주 | ⏳ 부분 |
| M8 | 병해충 | NCPMS + 분류 | F1 0.70 | 1주 | ⏳ NCPMS |
| M9 | 기상 알림 | KMA 단순 매핑 | 정확 | 1주 | ⏳ KMA |
| M_BM | 우수농가 ★ | Gap + SHAP | R²=0.80 | 4주 | ⏳ 신규 ★ |

[알고리즘 구축 핵심]

- M1 즉시 운영 가능 (R²=0.80 달성)

- M2/M3/M6/M_BM: 1~4주 내 학습 가능 (자료 충분)

- M4: aT API 신청 후 4주 학습

- M5: M1+M2 완료 후 1주 결합

- M7/M8/M9: 1~2주 추가 작업

# 영역 4. 향후 추진 방안 (24개월 5 Phase)

| P | 시점 | 목표 | 핵심 작업 | 예산 | R² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | M0~M3 (1분기) | 사업화 시작 + 인증 | KAB/TTA 신청, M2/M3 학습, RCT IRB | 5,000만원 | 0.80 |
| P2 | M3~M6 (2분기) | M_BM + M4 + RCT 시작 | aT API, 9+1 완성, 130농가 모집 | 1.5억원 | 0.81 |
| P3 | M6~M12 (3~4분기) | 플랫폼 베타 + RCT 중간 | 플랫폼 v1.0, 100농가 베타 | 3억원 | 0.85 |
| P4 | M12~M18 (5~6분기) | 정식 + Sentinel-2 | 위성 NDVI, v2.0, 1,000농가 | 5억원 | 0.88 |
| P5 | M18~M24 (7~8분기) | 사업화 + SCI/KAB | SCI 게재, KAB 인증, 5,000농가 | 8억원 | 0.92 |

## 4.1 자금 조달 계획 (~38억원)

- 농진청 R&D 사업: 17.865억원 (M0~M24, ★★★ 높음)

- 농식품부 ICT융합 R&D: 5억원 (M0~M12, 플랫폼 구축)

- 중기부 TIPS: 5억원 (M6~M18, 사업화)

- 엔젤/VC 투자: 10억원 (M12~M24, 스케일업)

- 합계: 약 38억원

# 영역 5. 플랫폼 구축 + 운영 (7가지 영역)

## 5.1 플랫폼 아키텍처 (7계층)

| 계층 | 기술 | 역할 | 부하 |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript | 농가 PC/모바일 UI | 동시 1,000명 |
| Backend API | FastAPI + Python | 9+1 모듈 추론 API | 1,000 RPS |
| AI Inference | ONNX + GPU | XGB/LGB 추론 | <100ms |
| Database | PostgreSQL + Redis | 농가 DB + 캐시 | TPS 500 |
| Pipeline | Airflow | 5 DAG 자동화 | 일별 처리 |
| Storage | AWS S3 | Raw 데이터 저장 | 1TB+ |
| Monitoring | Grafana + Prometheus | 성능 모니터링 | 실시간 |

## 5.2 농가용 화면 10개

- [1] 대시보드: 오늘 환경 + 위험 알림 + 격차 (실시간)

- [2] 수확량 예측 (M1): 주별 수확량 그래프 + CI 95% (주별)

- [3] 단가 예측 (M2): KAMIS 시계열 + 등급별 단가 (일별)

- [4] 비용 관리 (M3): 39항목 입력 + 자동 계산 (월별)

- [5] 등급 분포 (M4): 특/상/중/하 비율 (주별)

- [6] 출하 시기 (M5): 최적 출하 캘린더 (주별)

- [7] 환경 권장 (M6): 온도/CO2/습도 권장값 (실시간)

- [8] 우수농가 비교 (M_BM): 격차 + 잠재력 + 우선순위 (주별) ★

- [9] 알림센터 (M8/M9): 병해충 + 기상 경보 (실시간)

- [10] 수익성 종합: 순소득 + Monte Carlo (주별)

## 5.3 농가 가입 → 운영 워크플로우 (5단계)

- [Step 1] 농가 가입 (10분): 기본 정보 입력 (작목/면적/시설)

- [Step 2] 환경 센서 연동 (1주): 기존 센서 또는 신규 설치

- [Step 3] 학습 시작 (4주): 농가별 baseline 산출

- [Step 4] 정식 운영 (지속): 9+1 모듈 추론 + 알림

- [Step 5] 정산+피드백 (작기 종료 후): 모델 보정

## 5.4 모니터링·피드백 시스템 (4 레벨)

| 레벨 | 감시 대상 | 경보 기준 | 대응 | 주기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 모델 | 추론 R² drift | R² < 0.70 | 자동 재학습 트리거 | 실시간 |
| L2 시스템 | API 응답시간 | > 500ms | 서버 증설 알림 | 실시간 |
| L3 농가 | 농가별 격차 (M_BM) | 격차 > 50% | 개선 권고 알림 | 주별 |
| L4 사업 | 농가 만족도/이탈률 | NPS < 40 | 운영자 인터뷰 | 월별 |

## 5.5 운영 비용 (월 1,466만원 / 연 약 1.76억원)

- 인프라 (AWS): 월 158,000원

- API 호출: 0원 (무료 정부 OpenAPI)

- 개발자 1명: 월 500만원

- 데이터 사이언티스트 1명: 월 600만원

- 운영자 0.5명: 월 200만원

- 마케팅: 월 100만원

- 예비비: 월 50만원

- 합계: 월 14,658,000원 / 연 175,896,000원

## 5.6 수익 모델 (3 채널, 연 17~45억원 목표)

| 채널 | 요금 | 대상 | 연 매출 | 수익률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2C 농가 | 월 5만원 | 1,000~5,000 농가 | 6~30억 | 40% |
| B2G 지자체 | 연 1,000만원 | 10~50 지자체 | 1~5억 | 60% |
| B2B (보험·금융) | API 호출당 100원 | 1,000만 호출/년 | 10억 | 80% ★ |
| 합계 (M24 도달) | - | - | 17~45억 | 50% 평균 |

## 5.7 핵심 KPI 5개 (24개월 목표)

| KPI | M0 | M6 | M12 | M18 | M24 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 외부 R² | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.92 ★ | - |
| 농가 수 | 0 | 100 | 500 | 2,000 | 5,000 ★ | 명 |
| 연 매출 | 0 | 0 | 2 | 10 | 30 ★ | 억원 |
| NPS | 0 | 50 | 60 | 65 | 70 | - |
| 농가 소득률 향상 | 0 | 5 | 8 | 10 | 13 ★ | %p |

# 최종 정리

[5개 영역 요약]

- 영역 1 (학습 데이터): 13,246행 / 313농가 / 외부 R²=0.80 ★ 완료

- 영역 2 (모델링): 5단계 진화, 정직 R² 0.14 → 0.80

- 영역 3 (알고리즘): 9+1 모듈 (M1 완료, M_BM 신규)

- 영역 4 (추진): 24개월 5 Phase, 38억원 자금 조달

- 영역 5 (플랫폼): 7가지 영역 통합 운영 시스템

[24개월 후 목표]

- 외부 R²: 0.92 (KAB+SCI 동시 영역)

- 농가 수: 5,000명 (전국 확산)

- 연 매출: 17~45억원 (B2C+B2G+B2B)

- NPS: 70 (만족도 높음)

- 농가 소득률 향상: +13%p (RCT 검증)

- KAB 인증 + SCI 게재 + RCT 동시 달성

"7개월 SFIO 진화의 본질은 정직한 baseline에서 출발하여 외부 R²=0.80에 도달한 것이며, 이는 사업화·학술·인증 동시 가능 영역입니다. 이제 학습 데이터·모델링·알고리즘 구축이 완료되었으므로, 24개월 동안 38억원 자금으로 플랫폼을 구축·운영하여 5,000농가에 외부 R²=0.92 수준의 수익성 향상 도구를 제공하는 단계로 진입합니다."

─ SFIO 학습 ~ 플랫폼 마스터플랜 끝 ─