SFIO 7개월 최종 정리

5개 핵심 영역 통합 패키지

종합보고서 · SFIO Pipeline · 데이터 파이프라인 · 학습 자료 · API/MCP

외부 R²=0.80 · 13,246행 / 313농가 · 9+1 모듈 · 13개 자료 · 10 API/MCP

2025년 9월 ~ 2026년 5월

# Executive Summary

본 SFIO 프로젝트는 7개월간(2025.09 ~ 2026.05) 진행된 "정직한 스마트팜 수익 최적화 모델" 구축 연구입니다. v6.0 보고서가 R²=0.91을 주장하였으나 합성 데이터와 KFold 검증의 누수 결과임을 입증하고, 정직 baseline R²=0.14에서 출발하여 외부 검증 R²=0.80까지 도달했습니다.

[7개월 성과 요약]

- 외부 R² 진화: 0.14 → 0.55 → 0.80 (5.7배 향상)

- 학습 표본: 13,246행 / 313농가 (5년 패널 + 이암허브)

- 9+1 모듈 설계 (M1~M9 + M_BM 우수농가 벤치마킹)

- 산출물 17개 (docx 14개 + 시각화 + Python 코드 + CSV)

- KAB 영역 (R²≥0.50) + SCI 영역 (R²≥0.80) 동시 도달

# 영역 1. 종합보고서 (Executive Summary) - 17개 산출물

[7개월 진화에 따른 17개 산출물]

| # | 파일명 | 크기 | 핵심 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F2_사업계획서_v2.0.docx | 12.4 KB | F3 baseline R²=0.14, 17.865억 R&D |
| 2 | F2_R&D사업_v2.0.docx | 11.8 KB | 24개월, 17.865억 상향 |
| 3 | J_사업계획서_v3.0.docx | 13.5 KB | R²=0.553 baseline (KAB 영역) |
| 4 | M_SFIO_7개월_히스토리.docx | 17.5 KB | 17단계 진화 정리 |
| 5 | N_사업계획서_v3.1_최종.docx | 14.1 KB | ARIMA 검토 반영 |
| 6 | O1_RCT_프로토콜_v2.0.docx | 11.6 KB | 130농가 12개월 +8%p 검증 |
| 7 | O2_SCI_Paper_Draft.docx | 13.1 KB | CEA 저널 타깃 (Q1, IF 8.3) |
| 8 | O3_KAB_인증신청서.docx | 10.6 KB | TTA AI CAT / KSA AI+ 신청용 |
| 9 | O4_프로젝트_종합보고서.docx | 13.4 KB | 14개 산출물 통합 |
| 10 | P_SFIO_v6배제_종합.docx | 17.5 KB | v6.0 완전 배제 (15피처) |
| 11 | U5_종합보고서.docx | 11.9 KB | 7개월 + 13개 자료 평가 |
| 12 | W_M_BM_제안서.docx ★ | 13.4 KB | 우수농가 벤치마킹 신규 |
| 13 | U1_aT_등급API_신청서.docx | 10.4 KB | M4 모듈 해결 |
| 14 | U4_데이터파이프라인_설계.docx | 10.9 KB | Airflow 5 DAG |
| 15 | H/I/J/K/L Excel 5개 | - | 기술 분석 데이터 |
| 16 | CSV 30+개 | - | 작목별/모듈별/시나리오별 |
| 17 | PNG 시각화 12+개 | - | 진화·격차·로드맵 |

# 영역 2. SFIO Pipeline - 9+1 모듈 학습 코드

[U2_SFIO_v51_pipeline.py - 메인 학습 코드]

- 파일 크기: 15.0 KB (368 라인)

- 언어: Python 3.10+

- 의존성: xgboost, lightgbm, statsmodels, pandas, requests

[5개 클래스 아키텍처]

- SFIOConfig: 설정 (15개 변수, 모델 파라미터)

- DataLoader: 13개 자료 통합 로드

- APICollector: 외부 API (KAMIS/KMA/NCPMS/aT)

- FeatureEngineer: 15개 변수 추출 (v6.0 18개 배제)

- SFIOModel: 9+1 모듈 학습 + 추론

## 2.1 9+1 모듈 구조 (★ M_BM 신규)

| 모듈 | 이름 | 입력 | 출력 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 수확량 예측 | 환경 9+lag 5+baseline | kg/m² | ★★★ R²=0.80 달성 |
| M2 | 단가 예측 | KAMIS+작목+시기 | 원/kg | ★★★ 학습 가능 |
| M3 | 비용 예측 | 규모+39항목 | 총 비용 | ★★★ 학습 가능 |
| M4 | 등급 예측 | aT+환경 | 등급 분포 | ★ aT API 필요 |
| M5 | 출하 시기 | M1+M2 결합 | 최적 출하일 | ★★ 결합 모델 |
| M6 | 환경 권장 (RL) | 현재 환경 | RL 최적값 | ★★★ 학습 가능 |
| M7 | 첫수확 (AFT) | 정식일+생육 | 첫수확 시기 | ★★ 보통 (20농가) |
| M8 | 병해충 | NCPMS+환경 | 위험도(%) | ★★ 학습 가능 |
| M9 | 기상 알림 | KMA API | 기상 경보 | ★★ 단순 알림 |
| M_BM | 우수농가 벤치마킹 ★ | 환경 9+작목 | 격차+잠재력+우선순위 | ★★★ 신규 (Prescription) |

## 2.2 핵심 알고리즘

- XGBoost 55% + LightGBM 45% 앙상블

- n_estimators=300, max_depth=5, learning_rate=0.05

- z-score 정규화 (농가별)

- Empirical Bayes shrinkage (k=10)

- GroupKFold 5-fold (농가 단위 분할)

# 영역 3. 데이터 파이프라인 (Airflow 기반)

[Apache Airflow 5개 DAG - 자동 수집·학습·추론·모니터링]

| DAG | 주기 | 작업 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| daily_api_collection | 일별 02시 | KAMIS/KMA/NCPMS/aT 수집 | S3 raw 저장 |
| weekly_panel_integration | 주별 일요일 0시 | 5년 패널+이암허브+농정원 통합 | panel CSV (13,246+행) |
| monthly_model_training | 월별 1일 | 9+1 모듈 학습 + 검증 | MLflow 모델 저장 |
| real_time_inference | 실시간 | FastAPI 추론 API | JSON 응답 (Redis 캐시) |
| model_monitoring | 실시간 | R² drift 감지 | 알림 + 자동 재학습 트리거 |

## 3.1 7계층 아키텍처

- 수집 (Ingestion): Python requests + Airflow

- 저장 (Storage): PostgreSQL + S3

- 정제 (ETL): pandas + dbt

- 통합 (Integration): pandas + 작목 매칭

- 학습 (Training): XGB+LGB+LSTM

- 서빙 (Serving): FastAPI + Redis cache

- 모니터링 (Monitoring): Grafana + Prometheus

## 3.2 인프라 비용 (월 158,000원 / 연 약 190만원)

| 항목 | 월 비용 | 연 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| AWS EC2 (m5.large) | 70,000원 | 840,000원 | Airflow+FastAPI |
| AWS RDS PostgreSQL | 80,000원 | 960,000원 | db.t3.medium |
| AWS S3 (100GB) | 5,000원 | 60,000원 | Raw 데이터 |
| 외부 API | 0원 | 0원 | 정부 OpenAPI |
| 도메인+SSL | 3,000원 | 36,000원 | sfio.kr |
| 합계 | 158,000원 | 1,896,000원 | 연 약 190만원 |

# 영역 4. 학습 자료 (15개 변수 + 13개 자료)

## 4.1 15개 핵심 변수 (v6.0 18개 배제)

| 그룹 | 개수 | 변수명 | 기여도 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 환경 | 9 | week_order, 내부온도/상대습도/CO2_wma4, cum_GDD/ET0/radiation, GDD/ET0_week | 30% |
| B. 시계열 lag | 5 | 수확량_lag1/2/4, 온도_lag2, CO2_lag2 | 45% ★ |
| C. 농가 baseline | 1 | farm_baseline = (n×farm + 10×global) / (n+10) | 25% |
| 합계 | 15 | v6.0 22개 농학 피처 완전 배제 - 실측만 사용 | 100% |

## 4.2 13개 학습 자료 (실측 + 무료)

| # | 자료 | 규모 | 출처 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 스마트팜_2018~2022 | 12,476행/293농가 | 농진청 OpenAPI 15108734 | ✓ 통합 완료 |
| 2 | 이암허브 환경 4 zip | 770행/20농가 | 이암허브 | ✓ 통합 완료 |
| 3 | 이암허브 생육 4 zip | 주별 측정 | 이암허브 | ⏳ 부분 활용 (M7) |
| 4 | 이암허브 소득 4 zip | 20농가/39항목 | 이암허브 | ⏳ M2/M3 |
| 5 | 농정원 지역별 토마토 | ~3,000+ | 농림수산식품교육문화정보원 | ⏳ 학습 보강 |
| 6 | 농정원 농가경영정보 | 농가별 | 농정원 | ⏳ M2/M3 |
| 7 | 농진청 OpenAPI 명세서 | 문서 | 농진청 | ✓ 참조 |
| 8 | 농진청 우수농가 OpenAPI | 우수농가 환경 | data.go.kr 15108734 | ⏳ M_BM 신규 |
| 9 | KAMIS 단가 API | 5년 일별 | aT 농수산식품유통공사 | ⏳ M2 |
| 10 | KMA 기상 API | 실시간 | 기상청 | ⏳ M9 |
| 11 | NCPMS 병해충 API | 실시간 | 농진청 | ⏳ M8 |
| 12 | aT 농산물 등급 API | 일별 | aT | ⏳ M4 (필요) |
| 13 | 농진청 생산형 향상모델 (15125691) | 미정 | data.go.kr | ⏳ 검증 보조 |

[자산 가치]

- 13,246행 / 313농가 (현재 통합 학습 표본)

- 외부 R² = 0.80 (KAB+SCI 영역)

- 수집 비용 = 0원 (전부 무료 정부 데이터)

- v6.0 합성 5,000행 완전 미사용 (정직성)

# 영역 5. API/MCP - 외부 연동 (10개)

| # | 유형 | 명칭 | 용도 | 신청 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OpenAPI | 농진청 우수농가 (15108734) | 5년 패널 + M_BM | data.go.kr |
| 2 | OpenAPI | 농진청 생산형 향상모델 (15125691) | 외부 검증 | data.go.kr |
| 3 | OpenAPI | KAMIS 단가 | M2 단가 | kamis.or.kr |
| 4 | OpenAPI | KMA 기상 | M9 알림 | data.go.kr |
| 5 | OpenAPI | NCPMS 병해충 | M8 위험 | ncpms.rda.go.kr |
| 6 | OpenAPI | aT 농산물 등급 | M4 등급 | data.go.kr |
| 7 | MCP/연동 | 이암허브 (i-Farm Hub) | 우수농가 raw | smartfarmkorea.net |
| 8 | MCP/연동 | 농정원 (NIA) | 지역+경영 | 직접 연락 |
| 9 | (향후) | Sentinel-2 NDVI | M1 보강 | Copernicus Hub |
| 10 | (향후) | 토양환경정보 OpenAPI | M_BM 보강 | 농진청 |

[API/MCP 통계]

- 총 10개 외부 연동 (OpenAPI 6 + MCP 2 + 향후 2)

- ✓ 활용 중: 2개 (이암허브, 농진청 5년 패널)

- ⏳ 신청 예정: 6개 (KAMIS/KMA/NCPMS/aT/우수농가/생산형)

- ⏳ 향후: 2개 (Sentinel-2, 토양정보)

- 총 비용: 0원 (전부 무료 정부 API)

# 최종 결론 - SFIO v5.1+ 사업화 가능 모델 확정

[현재 상태]

- 외부 R² = 0.80 (4작목 평균, KAB+SCI 영역)

- 학습 표본 13,246행 / 313 농가

- 9+1 모듈 설계 (M_BM 신규 차별화)

- 정직 baseline R²=0.14 → 0.80 (5.7배 향상)

[즉시 시작 가능 5가지]

- 1. KAB/TTA 인증 신청 (R²=0.80, 60% 여유)

- 2. SCI 논문 투고 (CEA 저널, 임계값 도달)

- 3. RCT 130농가 모집 (12개월, +8%p 검증)

- 4. R&D 사업 응시 (17.865억원)

- 5. M_BM 모듈 구축 (4주, 우수농가 OpenAPI 활용)

[24개월 로드맵]

- M0: v5.1+ 확정 (외부 R² 0.80)

- M3: M2/M3 학습 + KAB 신청

- M6: M_BM + M4 학습 + RCT 시작

- M12: RCT 중간 분석

- M18: Sentinel-2 NDVI 추가

- M24: RCT 완료 + KAB + SCI 동시 달성 (R²=0.92)

"R²=0.91의 환상에서 R²=0.14의 진실로,

R²=0.55의 KAB 영역으로,

R²=0.80의 SCI 영역까지.

17개 산출물 + 9+1 모듈 + 13개 자료 + 10 API/MCP

= 사업화·학술·인증 동시 가능 SFIO v5.1+

─ SFIO 7개월 최종 정리 끝 ─