작업 계획서

기자재 참조 DB의 서비스 연동 및 지속 운영 고도화

| 문서번호 | WP-2026-0618 | 작성일 | 2026-06-18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 | KAASA smartfarmingsight | 작성자 | 개발팀 |
| 계획 기간 | 2026-06-19 ~ 2026-07-31 | 선행작업 | WR-2026-0618 |

# 1. 목적

구축된 공식 기자재·시공업체 참조 데이터(WR-2026-0618)를 실제 서비스 화면·API에 연동하여, 농가가 장비 등록 시 공식 DB 기반으로 입력·검증·연계할 수 있도록 한다. 또한 DB 갱신을 정례화하여 데이터 신선도를 지속 유지한다.

# 2. 추진 과제

| 단계 | 과제 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 장비추가 자동완성 | C16에서 제조사·모델 입력 시 vendor_products 기반 자동완성·표준장치명 자동분류 | C16 + reference API |
| 2 | 시공업체 찾기 | 지역·도급순위로 온실 시공업체 검색 화면 신설 | 신규 화면 + API |
| 3 | KC인증 표시 | 등록 장비의 KC인증 상태(인증/미인증) 배지 노출 | C16·G3 배지 |
| 4 | 이기종 연계 단계 | 표준 장치명↔표준변수 매핑을 연동 단계(C8)로 연결 | C8 매핑 UI |
| 5 | DB 갱신 정례화 | 분기별 공식 DB 반영(빌더 재실행)·변경 이력 관리 | 운영 절차서 |

# 3. 단계별 세부 계획

## 3.1 1단계 — 장비추가 자동완성 (우선순위 ★★★)

- reference API 신설: GET /api/reference/devices?q= (자사제품 검색), /vendors, /construction

- C16 제조사·모델 입력란에 자동완성 연결, 선택 시 표준 장치명·공식 대분류 자동 채움

- 기대효과: 입력 오류 감소·표준 분류 일관성 확보

## 3.2 2단계 — 시공업체 찾기

- 도급순위(1~2군)·지역(시·도) 필터 검색, 상호·연락처·주소 표시

- 농장 세팅(C1) 흐름에서 시공업체 추천 연계

## 3.3 3단계 — KC인증 표시 / 4단계 — 이기종 연계

- 등록 장비에 KC인증 배지 표시(미인증 경고)

- 이기종 연계(C8): 표준 장치명 → 표준변수(canonical) 매핑 UI로 데이터포인트 연결

## 3.4 5단계 — DB 갱신 정례화

- 분기 1회 공식 DB 최신판 확보 → 빌더 재실행 → 변경분 커밋

- _meta.json 버전 비교로 신규/변경 항목 추적

# 4. 일정 (마일스톤)

| 기간 | 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 6월 4주 | 1단계 자동완성 완료 | reference API + C16 연동 |
| 7월 1~2주 | 2단계 시공업체 찾기 | 검색 화면 배포 |
| 7월 3주 | 3·4단계 KC인증·연계 | 배지·C8 매핑 |
| 7월 4주 | 5단계 운영 정례화 | 갱신 절차서 |

# 5. 기대효과

- 공식 DB 기반 표준화된 기자재 등록 → 데이터 품질·신뢰도 향상

- 623개 기업·97개 시공업체 디렉터리 → 농가 의사결정 지원 확대

- 멱등 빌더로 유지보수 비용 최소화, 데이터 신선도 지속 확보

# 6. 위험요소 및 대응

| 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| 공식 DB 컬럼 구조 변경 | 빌더 헤더 매핑 방어코드(_ci) — 누락 컬럼 무시 처리 |
| PUBLIC_DEMO 쓰기 게이트 충돌 | reference API는 읽기전용(GET) → 게이트 영향 없음 |
| 대용량 JSON 로딩 지연 | 서버측 검색 API로 분할 제공(전량 전송 회피) |