스마트팜 수익성 향상 플랫폼

개발 진행 가이드 (개발팀용)

1인 바이브코딩 프로젝트  |  무엇을 먼저 만들어야 하는가

2026-04-29  |  v2.1

# 전체 시스템 구조 (큰 그림)

이 플랫폼은 크게 3개 층으로 구성됩니다.

[ 화면층 ]  농가 대시보드 / 모바일 앱 / 관리 화면

|  데이터 주고받기

[ 서버층 ]  AI 계산 + 데이터 처리 (예측 서버 7개 + 수집·전처리 서버)

|  저장·읽기

[ 저장층 ]  센서 DB / 파일 저장소 / 빠른 캐시 공간

## 사용하는 주요 기술 모음

| 용도 | 기술 이름 | 쉬운 설명 |
| --- | --- | --- |
| AI 모델 만들기 | PyTorch, XGBoost | AI가 학습하는 엔진 |
| 서버 만들기 | FastAPI | 화면과 AI를 연결하는 중간 서버 |
| 데이터 자동 수집 | Airflow | 정해진 시간에 데이터를 자동으로 가져오는 스케줄러 |
| 실시간 센서 연결 | MQTT | IoT 센서 데이터를 받아오는 통신 방식 |
| 시계열 데이터베이스 | TimescaleDB | 시간 순서대로 센서 데이터를 저장하는 데이터베이스 |
| 파일 저장소 | AWS S3 / NHN OBS | 사진·AI 모델 파일을 보관하는 클라우드 창고 |
| 빠른 임시 저장 | Redis | AI 결과를 빠르게 꺼내기 위한 메모리 캐시 |
| AI 실험 기록 | MLflow | 어떤 AI 모델이 얼마나 잘했는지 기록·비교하는 도구 |
| 데이터 버전 관리 | DVC | 데이터가 언제 어떻게 바뀌었는지 이력을 관리하는 도구 |
| 서비스 모니터링 | Prometheus + Grafana | 서버가 잘 돌아가는지 실시간으로 보여주는 모니터 |
| 프로그램 패키징 | Docker Compose | 여러 서버 프로그램을 한꺼번에 실행·관리하는 도구 |
| 화면 (웹) | React 18 + TypeScript | 대시보드 웹페이지를 만드는 프레임워크 |
| 화면 (앱) | React Native | iOS·Android 앱을 하나의 코드로 만드는 도구 |
| GPU 서버 | NVIDIA A10G | AI 모델 학습에 쓰는 고성능 그래픽 카드 |

# 개발 순서 한눈에 보기

아래 순서대로 만들어 나가면 됩니다. 앞 단계가 완성돼야 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다.

| 순서 | 할 일 | 기간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 인프라 & 개발환경 구축 | 1~2주 | 가장 먼저, 토대 만들기 |
| 2단계 | 데이터 자동 수집 연결 | 2~6주 | 데이터 흘러들어오게 만들기 |
| 3단계 | 데이터 정제 & 가공 | 3~5주 | AI가 쓸 수 있도록 데이터 다듬기 |
| 4단계 | 병해 진단 AI (M5) | 4~10주 | 가장 빠른 성과, 먼저 출시 |
| 5단계 | 생육 예측 AI (M1) | 6~12주 | 핵심, 다른 AI들의 기반 |
| 6단계 | 생산량 + 수확시기 AI (M2·M3) | 8~16주 | M1 완성 후 연결 |
| 7단계 | API 서버 구축 | 4~8주 | 화면과 AI를 연결하는 다리 |
| 8단계 | 농가 대시보드 베타 출시 | 8~20주 | 농가가 실제로 쓰는 화면 |
| 9단계 | 매출 추정 AI (M4) | 12~20주 | Phase 2 시작 |
| 10단계 | 에너지 절감 AI (M6) | 16~28주 | Phase 2~3 |
| 11단계 | 운영 자동화 | 16~24주 | AI 스스로 재학습 |
| 12단계 | 모바일 앱 | 16~28주 | 스마트폰 앱 |
| 13단계 | 품질 예측 AI (M7) | 24~36주 | 실측 데이터 쌓인 후 |
| 14단계 | 농가 확장 & 고도화 | 30주+ |  |

# 1단계. 인프라 & 개발환경 구축

Phase 1  |  1~2주  |  가장 먼저 해야 할 일

집을 짓기 전에 땅을 다지고 기초를 놓는 단계입니다. 이 단계가 없으면 아무것도 실행되지 않습니다.

## 서버 & 실행 환경

- GPU 서버 준비 (AI 학습에 쓸 고성능 컴퓨터)

- Docker Compose*로 서버 프로그램들 한꺼번에 실행 설정

- NHN Cloud 또는 AWS에 서버 환경 구성 (국내 개인정보 규정 준수)

- GitHub Actions*으로 코드 바뀌면 자동 배포 설정

## 데이터 저장 공간 만들기

- TimescaleDB: 센서 데이터 저장용 데이터베이스 설치 및 테이블 구조 생성

| 테이블명 | 저장 내용 |
| --- | --- |
| 센서기록 | 농가ID, 측정시각, 온도, 습도, CO2, 일사량, EC, pH |
| 생육기록 | 농가ID, 작목, 날짜, 초장, 잎면적, 착과수, 건물중 |
| 수확기록 | 농가ID, 작목, 수확일, 무게(kg), 등급 |
| 단가이력 | 작목, 날짜, 경락가, 도매가 |

- 파일 저장소(S3): 원본 데이터 → 가공 데이터 → AI 모델 파일 순서로 분류 보관

- Redis: AI 예측 결과를 빠르게 화면에 전달하기 위한 임시 보관 공간

## AI 개발 도구 설치

- Python 3.11+ 및 AI 라이브러리 환경 설정

- MLflow: AI 모델 성능 기록·비교 서버 구축

- DVC: 학습 데이터가 언제 어떻게 바뀌었는지 이력 관리 설정

# 2단계. 데이터 자동 수집 연결

Phase 1  |  2~6주  |  즉시 착수

데이터가 없으면 AI를 만들 수 없습니다. 파이프라인*을 먼저 열어 놓아야 합니다.

| 데이터 | 어디서 | 무엇을 | 얼마나 자주 | 어떻게 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 온실 센서 | 5개 농가 IoT 기기 | 온도·습도·CO2·일사량·EC·pH | 10분마다 | MQTT*로 실시간 수신 |
| 농진청 생육 데이터 | 농진청 공개 API | 4개 작목 환경·생육·생산량 | 매일 오전 9시 | 스케줄러 자동 수집 |
| 시장 단가 | KAMIS 농산물유통정보 | 경락가·도매가 (과거 5년 포함) | 매일 오전 6시 | 스케줄러 자동 수집 |
| 기상 데이터 | 기상청 | 지역별 연간 기상 | 계절마다 | 파일 다운로드 → 변환 |
| 병해 이미지 | AI Hub | 딸기·토마토·참외 병든 작물 사진 | 최초 1회 | 다운로드 후 7:1.5:1.5 분류 |
| 방울토마토 데이터 | WUR 네덜란드 연구소 | 방울토마토 생육 데이터 | 최초 1회 | 다운로드 → 전처리 |

## 현장 데이터 추가 수집

- 수확 기록 표준 양식 농가에 배포 (날짜·무게·등급 기록)

- 데이터 문제 발생 시 신고 채널: 카카오톡 채널 운영

- Phase 3에 추가할 센서: 당도계 (굴절당도계), 전력계 (스마트전력계), 엽온센서

# 3단계. 데이터 정제 & 가공

Phase 1  |  3~5주

수집된 날 것의 데이터에는 오류, 누락, 이상값이 많습니다. AI가 제대로 배울 수 있도록 데이터를 다듬는 단계입니다.

## 데이터 정제 흐름

- 이상값 제거 — 온도 0~60℃, 습도 0~100% 범위 밖이면 제거

- 빈 값 채우기 — 30분 이내: 앞뒤 값으로 직선 보간 / 30분 초과: 비슷한 패턴의 데이터로 채우기 (KNN*)

- 시간 단위 통합 — 10분 단위 → 시간 단위 → 일 단위로 합산

- 시차 변수 만들기 — 7일 전 값, 14일 전 값, 온도 누적합 (GDD*) 계산

- 값 범위 통일 (정규화*) — 작목별로 0~1 사이 값으로 변환해 AI가 비교하기 쉽게 만들기

- 학습/검증/테스트 분리 — 8:1:1 비율 (마지막 작기는 반드시 테스트용으로 고정)

- S3 저장소에 버전 태그 달아서 보관

## 데이터가 부족할 때 보완 방법

- TOMGRO* 또는 EnergyPlus*로 가상 데이터 생성 (시뮬레이션)

- 온도 ±2℃, 일사량 ±20% 범위에서 변형해 다양한 상황 데이터 생성

- TimeGAN*으로 시계열 데이터 추가 생성

# 4단계. 병해 진단 AI (M5)

Phase 1  |  4~10주  |  가장 먼저 출시 가능한 기능

AI Hub에서 이미 학습된 모델을 가져와 우리 작목에 맞게 추가 학습만 하면 됩니다. 가장 빠르게 농가에 보여줄 수 있는 기능입니다.

## 만드는 순서

- AI Hub에서 병해 진단 AI 모델 (EfficientNet-B4*) 다운로드

- 딸기·토마토·참외 병해 사진으로 추가 학습 (작목당 200장 이상)

- 환경 조건 기반 위험도 규칙 추가 (온도·습도가 일정 수준 넘으면 경보)

- 처방 내용 자동 생성 로직 구현 (방제 시기, 예상 손실률)

- 서버 컨테이너*로 패키징 후 배포

## 입력 → 출력

| 입력 | 출력 |
| --- | --- |
| 스마트폰으로 찍은 작물 사진 | 병해 종류와 발생 확률 |
| 온도·습도 최근 측정값 | 방제 시기 권고 |
|  | 예상 수확 손실률 |
|  | 환경 위험도 신호등 |

## 출시 기준 (이 기준을 넘어야 실제 농가에 배포)

| 기준 | 목표 |
| --- | --- |
| 병해 감지 정확도 (F1*) | 88% 이상 |
| 병이 있는데 못 잡는 비율 (위음성*) | 5% 이하 |
| 전체 정확도 | 92% 이상 |

# 5단계. 생육 예측 AI (M1) — 핵심 모듈

Phase 1  |  6~12주  |  1순위

다른 AI들(생산량·수확시기·품질)이 모두 이 모듈의 결과를 입력으로 사용합니다. 가장 공을 들여야 하는 핵심입니다.

## 학습 순서 (이 순서를 반드시 지켜야 합니다)

- 물리 모델 먼저 만들기: TOMGRO* (토마토·방울토마토·참외), DSSAT CROPGRO-Strawberry (딸기). 국내 품종에 맞게 수치 보정 (Optuna* 사용)

- WUR 데이터로 AI 기초 학습 (사전학습*): LSTM* 2겹 구조, Dropout* 0.3 적용, 7일 전·14일 전 값·온도 누적합 변수 포함

- 5개 농가 데이터로 추가 학습 (파인튜닝*): 농가 1곳씩 빼고 학습, 빠진 농가로 검증 (Leave-one-out*)

- 예측 신뢰구간 계산 (MC Dropout*): 80%·95% 확률로 예측값이 들어오는 범위 산출

## 입력 → 출력

| 입력 | 출력 |
| --- | --- |
| 온도·습도·CO2·일사량·EC·pH | 초장·잎면적·착과수·건물중 예측값 |
| 7일 전·14일 전 같은 값들 | 생육 이상 점수 |
| 온도 누적합 (GDD*) | 80%·95% 신뢰 범위 |

## 출시 기준

| Phase | 정확도 (R2*) | 오차율 (MAPE*) |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 0.62 이상 | 15% 이하 |
| Phase 3 | 0.85 이상 | 12% 이하 |

# 6단계. 생산량 + 수확시기 AI (M2·M3)

Phase 1~2  |  8~16주  |  M1 완성 후 즉시 착수

M1이 '지금 작물 상태가 이렇다'고 알려주면, M2·M3가 '그러면 언제 얼마나 수확되겠다'를 계산합니다.

## M2 — 생산량 예측

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 방법 | XGBoost* + TOMGRO* 물리모델 조합 |
| 입력 | M1 결과값 (잎면적·건물중·착과수), 누적 일사량, 정식 후 경과일 |
| 출력 | 주별 수확량 (kg/m2), 총 생산량 (kg), 증가·감소 방향 + 신뢰 범위 |
| 출시 기준 | Phase 1: 오차율 25% 이하, 방향 예측 정확도 70% 이상 |
| 데이터 부족하면 | TOMGRO 시뮬레이션 결과 사용 (±25% 오차임을 농가에 고지) |

## M3 — 수확시기 예측

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 방법 | 딸기·참외: 온도 누적합(GDD*) + 생존분석* / 토마토: LSTM* 시계열 |
| 입력 | 착과 확인일, 온도 누적합, M1 생육 상태 |
| 출력 | 수확 예정일, 신뢰 범위 (±일), 수확 확률 분포 |
| 출시 기준 | 딸기·참외: ±5일 이내 (Phase 1) → ±2일 이내 (Phase 3) |
| 데이터 없으면 | 문헌 기준 사용 (딸기 600~800 GDD, 토마토 착과 후 40~55일) |

# 7단계. API 서버 구축

Phase 1  |  4~8주  |  모델 개발과 병행 가능

화면(앱·웹)과 AI 사이를 연결하는 중간 서버입니다. 먼저 빈 연결 구멍만 뚫어 놓고, AI가 완성되면 하나씩 연결합니다.

## 구현 내용

- FastAPI*로 REST API* 서버 구축

- JWT* 인증: 로그인 없이는 데이터 접근 불가

- 역할별 접근 제어: 농가 계정 / 관리자 계정 구분

- 7개 AI 모듈별 연결 엔드포인트* 구현

- Swagger* 자동 문서 생성

## 데이터 신뢰도 표시 뱃지

| 뱃지 | 색상 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| FINETUNED | 초록 | 우리 농가 데이터로 직접 학습 완료 → 가장 신뢰 |
| TRANSFER | 파랑 | WUR 해외 데이터 기반 전이학습 → 비교적 신뢰 |
| SIMULATION | 노랑 | 시뮬레이션 계산값 → 참고용 |
| LITERATURE | 회색 | 논문·문헌 기준값 → 참고용 |

## 서버 프로그램 목록

| 서버 이름 | 하는 일 |
| --- | --- |
| data-collector | 센서·농진청·KAMIS·기상청 데이터 자동 수집 |
| preprocessor | 데이터 정제·가공·시차변수 계산 |
| growth-predictor | M1 생육 예측 AI 실행 |
| yield-predictor | M2 생산량 + M3 수확시기 AI 실행 |
| revenue-estimator | M4 매출 추정 AI 실행 |
| disease-detector | M5 병해 진단 AI 실행 |
| notification-svc | 알람·경보 발송 (앱 푸시·이메일·카카오톡) |
| retraining-svc | AI 자동 재학습 스케줄러 |

# 8단계. 농가 대시보드 베타 출시

Phase 1~2  |  8~20주

AI가 붙는 순서대로 화면을 하나씩 추가합니다. M5 병해 → M1 생육 → M2/M3 수확 순서로 붙여나갑니다.

- React 18 + TypeScript로 웹 대시보드 개발

- 온실 환경 현황 실시간 표시 (10분마다 갱신)

- 수확 예정일·생산량 예측 표시

- 신뢰 범위 + 데이터 품질 뱃지 함께 표시

- 병해 위험도 신호등 (초록·노랑·빨강)

- 태블릿·모바일 화면 대응

# 9단계. 매출 추정 AI (M4)

Phase 2  |  12~20주

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 방법 | Prophet* + SARIMA*로 단가 예측 → M2 생산량과 곱해서 매출 계산 |
| 입력 | KAMIS 과거 5년 경락가, M2 생산량 예측, 소득자료집 경영비 |
| 출력 | 낙관적 전망(P75) / 보통 전망(P50) / 비관적 전망(P25) 3가지 + 순소득 추정 |
| 출시 기준 | 단가 예측 오차 20% 이하, 실제 단가가 예측 범위 안에 들어오는 비율 80% 이상 |
| 데이터 없으면 | KAMIS 과거 계절 평균값으로 범위 추정 |

# 10단계. 에너지 절감 AI (M6)

Phase 2~3  |  16~28주

| Phase | 방법 | 목표 오차 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1~2 | EnergyPlus* 시뮬레이션으로 에너지 소비 계산 | ±20% |
| Phase 3 | 스마트전력계 실측값으로 보정 | ±8% |
| Phase 4 | PhysicsNeMo*로 빠른 계산 모델로 교체 | ±5% |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | 온실 구조 (면적·피복재·설비), 기상청 기상 데이터, 설정 온도 범위 |
| 출력 | 월간 에너지 소비량 (kWh), 냉난방 부하 (kW), 절감 시나리오 비교 |

# 11단계. 운영 자동화

Phase 2  |  16~24주

AI가 오래 쓰이면 성능이 점점 떨어집니다. 자동으로 재학습하고 새 모델로 교체하는 시스템을 만듭니다.

## 자동 재학습 흐름

- 새 AI 학습 (챌린저*)

- 현재 AI (챔피언*)와 성능 비교

- 새 AI가 더 좋으면 자동 교체 후 Slack 알림

- 기준 미달이면 기존 AI 유지, 담당자에게 경고

정기 실행: 매월 1회 자동   |   긴급 실행: AI 오차율이 기준치보다 5%p 초과하면 즉시

## 이상 감지 알람

| 언제 | 어떻게 |
| --- | --- |
| AI 오차율이 기준보다 5%p 초과 | 즉시 재학습 자동 실행 |
| 센서 데이터가 3일 연속 50% 이상 빈칸 | 현장 점검 알람 |
| API 응답이 2초 이상 걸릴 때 | 서버 자동 증설 |
| 병해를 한 주에 3번 이상 놓쳤을 때 | M5 긴급 재학습 |

# 12단계. 모바일 앱

Phase 2  |  16~28주

- React Native로 iOS·Android 동시 개발

- 카메라로 작물 촬영 → 병해 진단 결과 즉시 표시

- 앱 알림 (병해 경보·수확 임박·이상 감지)

- 하루 요약 리포트 (어제 대비 변화)

- 인터넷 연결 끊겨도 기본 기능 사용 가능

# 13단계. 품질 예측 AI (M7)

Phase 3~4  |  24~36주  |  실측 데이터가 쌓인 후 시작

굴절당도계 실측 데이터가 3작기 이상 쌓이기 전까지는 정확한 수치 예측이 불가능합니다. 그 전까지는 방향성 안내만 제공합니다.

| Phase | 제공 내용 |
| --- | --- |
| Phase 1~2 | 논문 기반 방향성 처방만 제공 ("일사량 늘리면 당도 올라간다" 수준) |
| Phase 3+ | 실제 당도·등급 수치 예측 (실측 데이터 3작기 이상 쌓인 후) |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | 일사량·야간온도·EC·pH·착과일수·수확 전 급수 중단일 |
| 출력 | 당도 예측 (Brix), 등급 확률 (특/상/보통), 품질 높이는 처방 |
| 출시 기준 | 당도 R2* 0.70 이상, 등급 F1* 0.80 이상 (실측 쌓인 후) |

# 14단계. 고도화 & 확장

Phase 3~4  |  30주+

## 농가 확장

- 신규 농가 온보딩 4주 프로세스: 계약 → 센서 설치 → 데이터베이스 연결 → 교육

- Phase 2: 10~15곳 → Phase 3: 20~30곳 → Phase 4: 50곳+

## 데이터 공유 없이 AI 함께 키우기 (연합학습*)

- 농가마다 자기 원본 데이터는 내부에만 보관

- AI 학습 결과값만 서로 공유 → 개인정보 노출 없이 성능 향상

- PySyft 또는 Flower 프레임워크 사용

## 관리자 화면 (Phase 2~3)

- AI별 정확도 지표 실시간 모니터링

- 재학습 수동 실행 버튼

- A/B 테스트* 결과 비교

## WUR 국제 대회 참가 (Phase 3~4)

- WUR Autonomous Greenhouse Challenge 2026 참가 목표

- 방울토마토 AI 자동 제어 알고리즘 개발

- 우승 팀과 데이터 공유 MOU 체결 추진

## 서버 고도화 (Phase 4)

- Docker Compose → Kubernetes* 전환 (더 많은 농가를 안정적으로 지원)

- PhysicsNeMo*로 에너지 예측 속도 향상

# 품질·검증·보안 기준

## AI 출시 기준 (배포 게이트)

| AI 모듈 | 측정 기준 | Phase 1 목표 | Phase 3 목표 | 기준 미달 시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 생육 예측 | 정확도(R2) / 오차율(MAPE) | R2≥0.62, 오차≤20% | R2≥0.85, 오차≤12% | 자동 재학습 + 담당자 알람 |
| M2 생산량 | 오차율 / 방향 정확도 | 오차≤25%, 방향≥70% | 오차≤15% | 재학습 + 수치 재보정 |
| M3 수확시기 | 날짜 오차 (일) | ±5일 이내 | ±2일 이내 | GDD 기준값 재조정 |
| M5 병해 진단 | F1 / 위음성율 | F1≥0.88, 위음성≤5% | — | 즉시 재학습 |
| M4 매출 추정 | 단가 오차 | 오차≤20%, 포함율≥80% | — | Prophet 재학습 |

## 서버 운영 기준

| 항목 | 목표 |
| --- | --- |
| AI 예측 응답 속도 | 2초 이내 (상위 95% 기준) |
| 단순 조회 응답 속도 | 0.5초 이내 |
| 월간 서비스 가동률 | 99.5% 이상 |
| 센서 데이터 일별 빈칸 비율 | 10% 미만 |

## 보안 기준

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| API 접근 | 로그인(JWT) 필수, 무인증 접근 0건 |
| 저장 데이터 암호화 | AES-256 암호화 |
| 전송 데이터 암호화 | HTTPS (TLS 1.3 이상) |
| 비밀키 교체 주기 | 90일 이내 |
| AI 결과 설명 | XGBoost 기반 예측은 SHAP*으로 근거 제공 |
| 불확실성 표시 | 모든 예측값에 신뢰 범위 + 뱃지 100% 표시 |

# 용어 주석

본 문서에서 사용한 전문 용어 설명 모음입니다. * 표시가 있는 단어는 이 표를 참고하세요.

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| Docker Compose | 여러 서버 프로그램을 설정 파일 하나로 한꺼번에 실행·관리하는 도구 |
| GitHub Actions | 코드가 바뀌면 자동으로 배포·테스트를 진행하는 자동화 도구 |
| 파이프라인 (Pipeline) | 데이터가 수집 → 정제 → 저장 → 사용 순서로 흐르는 자동화된 처리 경로 |
| MQTT | IoT 기기(센서)에서 데이터를 가볍고 빠르게 전송하는 통신 규격 |
| 결측 보간 | 빠진 데이터 값을 앞뒤 값을 참고해서 채워 넣는 처리 |
| KNN | 비슷한 상황의 데이터를 찾아 빈 값을 채우는 방법 |
| GDD (Growing Degree Days) | 작물 생장에 필요한 온도 누적합. 온도가 높을수록 빠르게 쌓임 |
| 정규화 (Normalization) | 서로 단위가 다른 값들을 0~1 사이로 통일해 AI가 비교하기 쉽게 만드는 과정 |
| TOMGRO / 파라미터 | 작물 성장을 수학 수식으로 표현한 물리 모델. 파라미터는 모델 안의 조절 가능한 수치들 |
| EnergyPlus | 건물(온실)의 에너지 소비를 시뮬레이션하는 미국 에너지부 공인 프로그램 |
| TimeGAN | 시계열 데이터(시간 순서 데이터)를 인공으로 생성하는 AI 기법 |
| EfficientNet-B4 | 이미지 분류에 강한 경량 AI 모델. 병해 사진 분류에 적합 |
| F1-score | 정밀도(틀린 경보 없이 맞추기)와 재현율(빠짐 없이 잡기)의 균형 지표. 1에 가까울수록 좋음 |
| 위음성 (False Negative) | 실제로 병이 있는데 AI가 정상이라고 잘못 판단하는 오류 |
| Optuna | AI 모델의 설정값을 자동으로 최적화해주는 라이브러리 |
| 사전학습 / 파인튜닝 | 사전학습: 대량 데이터로 기초 학습. 파인튜닝: 기초 모델을 우리 데이터에 맞게 추가 학습 |
| LSTM | 시간 순서가 있는 데이터(온도 변화, 생육 변화 등)를 학습하는 AI 구조 |
| Dropout | 학습 중 일부 연결을 무작위로 끊어 AI가 특정 데이터에만 치우치지 않도록 하는 기법 |
| Leave-one-out 교차검증 | 농가 5곳 중 1곳씩 순서대로 빼고 학습한 후 빠진 농가로 검증하는 방식 |
| MC Dropout | Dropout을 예측 시에도 여러 번 적용해 결과의 불확실성을 수치로 나타내는 기법 |
| R2 (결정계수) | AI 예측이 실제 값을 얼마나 잘 설명하는지 나타내는 지표. 1에 가까울수록 좋음 |
| MAPE | 예측값이 실제값에서 평균적으로 몇 % 벗어났는지 나타내는 오차율 |
| XGBoost | 여러 결정 트리를 조합해 높은 예측 성능을 내는 AI 알고리즘 |
| 생존분석 | 언제 수확될 확률이 가장 높은가를 확률 분포로 예측하는 통계 기법 |
| FastAPI | Python으로 빠르게 REST API 서버를 만드는 프레임워크 |
| REST API | 앱·웹이 서버에 데이터를 요청하고 받는 표준 통신 방식 |
| JWT | 로그인 상태를 암호화된 토큰으로 확인하는 인증 방식 |
| 엔드포인트 (Endpoint) | API에서 특정 기능을 요청하는 주소 (예: /predict/growth) |
| Swagger | API 명세를 자동으로 웹 페이지로 보여주는 문서화 도구 |
| 컨테이너 (Container) | 프로그램과 실행 환경을 하나로 묶어 어디서나 동일하게 실행되도록 패키징하는 기술 |
| Prophet / SARIMA | 시계열 예측 모델. 계절성이 있는 단가 예측에 적합 |
| PhysicsNeMo | NVIDIA가 만든 물리 기반 AI 프레임워크. 시뮬레이션을 AI로 빠르게 대체 |
| 챌린저 / 챔피언 | 현재 서비스 중인 AI(챔피언)와 새로 학습한 AI(챌린저)를 비교해 더 좋은 것을 사용 |
| 연합학습 (Federated Learning) | 원본 데이터를 공유하지 않고 각자 학습한 AI의 파라미터만 모아 함께 성능을 높이는 방법 |
| A/B 테스트 | 두 가지 버전을 실제 사용자에게 동시에 제공해 어느 쪽이 더 효과적인지 비교하는 실험 |
| Kubernetes | 많은 수의 컨테이너를 자동으로 배포·확장·관리하는 오케스트레이션 도구 |
| SHAP | AI가 왜 이런 예측을 했는지 각 입력값의 영향도를 수치로 보여주는 설명 가능 AI 기법 |